# AgentFence Lite 项目实现与阶段成果汇报

汇报对象  指导教师    汇报视角  成员 A    日期  2026 年 10 月 28 日

# 01 项目定位与当前成果

本项目已经形成可运行的 Rust 工具权限网关，并接入 Vue 看板、独立测试、性能实验和真实 DeepSeek Agent。核心目标是把 Agent 的文件读写限制在任务允许的阶段、路径和租约内，同时留下可核对的执行证据。

汇报结论是：权限控制主链路、固定安全场景及三类实验已有实际证据；真实模型也完成了受控文件修改与读回。当前仍属于本地原型，最终干净环境复现、统一交付版本与录屏材料需要继续收尾。

| 维度 | 当前实现 |
| --- | --- |
| 系统定位 | Tool Broker 工具调用网关；控制经过网关的操作，不提供操作系统级沙箱。 |
| 技术组成 | Rust 2024 与 Axum/Tokio；Vue 3 与 TypeScript；Python 标准库适配和实验脚本。 |
| 权限主线 | inspect → edit → verify → done；精确文件白名单；限时限次写租约；intent/result 审计。 |
| 模型接入 | DeepSeek deepseek-flash；模型选择工具与文件内容，可信控制器只批准临时目标的一次写入。 |
| 验证证据 | 34 场景独立黑盒、三轮 HTTP 对照、权限窗口、完整负载 RSS，以及真实模型调用记录。 |

## 版本和阅读方式

本报告逐文件说明依据本地分支 feat/rust-zxy，提交 ba258fe。正文中的路径均相对于仓库根目录，行号在该提交下核对；附录提供代码导航。后续代码变更可能使行号移动。

2026 年 10 月 27 日后的网页交互与 DeepSeek 接入已本地提交，尚未推送。实验记录各自保留原受测提交，不能统一改写为本报告版本的重测结果。

阅读导航：第 2 页看架构，第 3～10 页看 Rust 与模型实现，第 11～12 页看前端与演示，第 13～16 页看验证和交付，第 17 页为讲解顺序，第 18～21 页为源码索引。

# 02 整体架构与团队协作

系统把展示、模型决策、控制面和执行面分开。浏览器提交任务并读取状态；Python 持有凭证并执行受限的管理动作；模型给出工具调用；Rust 完成实际鉴权、文件访问和审计。

图 1  实际部署角色与数据流  core 是 Rust 服务使用的库  并非独立服务

| 角色 | 原始责任与本次汇报归属 |
| --- | --- |
| 成员 A | Rust core/server、接口与最小运行证据；公平实验 Rust 入口；后续权限窗口与 RSS 实现及报告。 |
| 成员 B | 原前端与只读代理、HTTP 客户端、固定演示、独立 34 场景黑盒、三轮 HTTP 采样及浏览器记录。 |
| 用户追加工作 | 成员 A 在现有集成上补网页启动/暂停/继续，并接入真实 DeepSeek 工具循环；原 B 交付保留来源。 |

# 03 纯策略模块与阶段状态机

agentfence-core 只负责规则和数据结构，不做 HTTP、文件访问或日志 I/O。这样既能对错误优先级做确定性测试，也能单独测量策略耗时。生产服务还必须在策略通过后完成物理路径检查。

## 阶段顺序

crates/core/src/phase.rs  第 34 行起

代码摘录  crates/core/src/phase.rs  第 34 至 41 行

034  pub const fn next(self) -> Option<Self> {
035      match self {
036          Self::Inspect => Some(Self::Edit),
037          Self::Edit => Some(Self::Verify),
038          Self::Verify => Some(Self::Done),
039          Self::Done => None,
040      }
041  }

任务只能依次推进，不能跳阶段、回退或重复推进。inspect 和 verify 可读不可写；edit 的写入还必须有有效租约；done 后所有文件工具都被拒绝。阶段修改属于管理员接口，工具请求自身不能携带新阶段。

## 资源检查优先于租约检查

代码摘录  crates/core/src/policy.rs  第 84 至 89 行

084  pub fn check_resource(&self, phase: Phase, call: ToolCall<'_>) -> Result<(),
     ReasonCode> {
085      if phase == Phase::Done || (call.tool == Tool::WriteFile && phase !=
     Phase::Edit) {
086          return Err(ReasonCode::InvalidStage);
087      }
088      self.check_path(call.path)
089  }

Policy 保存 BTreeSet<String> 白名单和 UTF-8 字节上限。check_resource 先检查阶段，再检查路径语法及精确成员关系；check_lease 再检查明确选中的租约。服务端在两者之间插入物理文件检查，避免把路径检查仅当作字符串匹配。

evaluate 返回 Option<usize>：读取无需租约，写入返回租约索引。它不扣次数、不执行文件、不证明文件系统竞争安全；真正的消费必须由 Broker 在执行边界内完成。

# 04 路径防护与单调时钟租约

## 路径采用语法检查与物理检查

crates/core/src/path.rs  第 43 行起；crates/core/src/path.rs  第 97 行起

第一层拒绝绝对路径形式、空段、点段、反斜线、控制字符、盘符与设备别名；JSON 路径不再 URL 解码。第二层从已规范化的 root 逐级 symlink_metadata，拒绝符号链接、Windows reparse point 和非普通目标，最终 canonicalize 并按路径组件检查仍在 root 内。

在其他授权条件满足时，缺失的白名单文件返回 FILE_NOT_FOUND，与 PATH_DENIED 分开。该实现以可信静态工作区为前提；逐级检查与后续打开之间仍存在竞争窗口，不能据此声称抵御宿主机恶意换链或硬链接攻击。

## 租约绑定具体任务与资源

| 字段或规则 | 代码中的约定 |
| --- | --- |
| 绑定 | grant_id、task_id、tool、path；写请求必须明确选择 grant_id。 |
| 范围 | TTL 为 1～300 秒，max_uses 为 1～10；授予时要求 edit、白名单路径且无活跃冲突。 |
| 时间 | deadline 使用单调 Duration；UTC expires_at 用于展示。到期判断含等号。 |
| 优先级 | 绑定检查 → 撤销 → 到期 → 剩余次数；离开 edit 的快照先显示 stage_inactive。 |
| 消费 | 成功替换后 consume，checked_sub 防止下溢；拒绝和替换前失败不扣次。 |

代码摘录  crates/core/src/grant.rs  第 93 至 95 行

093  pub fn expired(&self, now: Duration) -> bool {
094      now >= self.deadline
095  }

Grant::issue、status、consume 见 crates/core/src/grant.rs  第 66 行起。Clock 抽象把精确边界测试与真实 SystemClock 分开，避免依靠真实 sleep 验证纳秒边界。

# 05 服务启动与身份控制

## 启动时先验证环境

crates/server/src/main.rs  第 8 行起；crates/server/src/config.rs  第 83 行起

main 读取 AGENTFENCE_BIND、ADMIN_TOKEN、POLICY 和 AUDIT，拒绝非回环地址。Configuration 从配置文件目录解析 root，要求工作区存在、白名单合法；审计路径在创建前规范化并要求位于所有工作区之外。客户端只能选择已配置 workspace_id，不能提交任意宿主机根目录。

## Token 不是模型可自由使用的管理员身份

crates/server/src/broker.rs  第 228 行起；crates/server/src/broker.rs  第 300 行起

create_task 使用 getrandom 生成 32 字节随机 Agent Token，也就是 256 位随机熵，以十六进制返回一次。服务仅保存 SHA-256 摘要到 agent_hashes 映射；管理员摘要采用 subtle::ConstantTimeEq 比较。Agent 身份绑定单个 task_id，修改请求体中的 task_id 不会获得其他任务权限。

| 身份 | 允许的接口 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 无身份 | GET /healthz | 成功仅返回 status 与 instance_id；审计失效时返回错误。 |
| Admin | 任务创建、阶段推进、租约发放/撤销、任务与事件查询 | 不能以管理员角色调用 Agent 文件工具。 |
| Agent | POST /v1/tool/execute | 不能调用管理员接口；受任务绑定、阶段、路径和租约共同限制。 |
| 浏览器 | 本地代理查询及显式演示控制 | 拿不到 Admin/Agent Token；也不能指定模型 API 端点或密钥。 |

任务、Token 映射和在线事件属于服务进程内存；重启生成新 instance_id，旧任务身份不能继续使用。JSONL 历史文件保留，不等于启动时恢复了任务和历史在线查询。

# 06 Broker 执行链与并发一致性

核心执行入口是 crates/server/src/broker.rs  第 549 行起。它把策略允许、真正执行、次数消费和审计结果放到同一条可追踪链路中。

| 顺序 | 执行动作 | 对应目的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校验工具名、请求结构、身份绑定和内容大小 | 无效工具不默认映射；跨任务 Token 不得探测资源。 |
| 2 | 获取任务锁与工作区锁，再采样时钟 | 同一任务的阶段/撤销/执行串行；同工作区文件操作串行。 |
| 3 | 检查审计可用、阶段与精确路径 | 错误优先级稳定；不能先访问文件再补授权。 |
| 4 | 持久化 PENDING intent，检查物理路径与租约 | 执行意图先落盘；物理越界和租约失效均可拒绝。 |
| 5 | 读取或临时文件替换；写成功后立即扣次 | 文件替换和租约消费位于同一任务锁保护范围。 |
| 6 | 记录 result，返回 allowed/executed 和原因 | 区分授权拒绝、执行失败、实际执行但结果审计失败。 |

代码摘录  crates/server/src/broker.rs  第 668 至 676 行

668  let count = self.shared.files.write(&path, content)?;
669  event.executed = true;
670  // No operation that can ordinarily fail is placed between
671  // successful replacement and consumption under this lock.
672  if let Some(index) = index {
673      task.grants[index].consume()?;
674  }
675  task.updated_at = self.shared.clock.sample().utc;
676  data = match index {

## 为什么需要锁

一次性租约的并发请求可能同时看到 remaining_uses=1。任务锁覆盖检查、执行和消费，所以只能有一个请求成功；撤销和阶段迁移也获取同一把锁，须等待已进入执行边界的写入结束。

TTL 在进入受控执行区后采样。授权时有效但执行过程中到期的写入允许完成；这不是每纳秒都能取消的强制抢占。工作区锁扩大了串行范围，保证演示一致性，也限制了同工作区吞吐能力。

# 07 文件替换与审计失败语义

## 文件读写不直接截断目标

crates/server/src/files.rs  第 43 行起；crates/server/src/files.rs  第 16 行起

读取最多取 limit+1 字节以识别超限，并用 String::from_utf8 拒绝非 UTF-8。写入先在目标同目录创建 NamedTempFile，写完整内容、保留权限、sync_all，再 persist 替换；替换前出错时临时文件随所有权释放，原文件不应被截断。该保证不能扩展成断电持久性或通用文件系统事务承诺。

## 审计先确认落盘 再更新在线事件

代码摘录  crates/server/src/audit.rs  第 151 至 159 行

151      self.sink.append(&bytes)
152  })();
153  match result {
154      Ok(()) => {
155          self.events.push(event);
156          Ok(())
157      }
158      Err(_) => {
159          self.available = false;

FileSink 使用 write_all 与 sync_data；AuditStore 为当前实例分配 event_id。落盘成功才把事件加入内存；失败则把 available 置为 false，后续不再冒充审计正常。日志没有签名、哈希链或独立可信存证，因此可复核不等于防篡改证明。

| 故障点 | 对外语义 |
| --- | --- |
| intent 落盘失败 | 不访问目标文件，不执行写入。返回 AUDIT_UNAVAILABLE。 |
| 替换前文件 I/O 失败 | executed=false；未成功替换时不消费租约。 |
| 替换后 result 落盘失败 | 文件和次数可能已改变；保留 allowed/executed，返回审计不可用。不得回滚或盲目重试。 |
| 管理事件落盘失败 | create_task、advance、issue/revoke 在确认事件后才提交相应内存变更。 |

# 08 HTTP 契约与查询接口

crates/server/src/http.rs  第 30 行起；crates/server/src/http.rs  第 63 行起

Axum 路由使用同一 Broker。envelope 先以 512 KiB 限制传输体，再解析 Bearer 身份和角色；业务 JSON 结构在角色检查后验证。文件内容本身还有最多 65536 UTF-8 字节限制，二者是不同层次的限制。

| 方法与路径 | 职责 |
| --- | --- |
| GET /healthz | 服务与审计健康，不依赖不存在的 audit_available 字段。 |
| POST /v1/admin/tasks | 创建任务并返回一次性可见的 Agent Token。 |
| GET /v1/admin/tasks 及 /{id} | 最近任务列表、total/truncated；阶段、白名单及租约快照。 |
| POST /v1/admin/tasks/{id}/phase | 顺序推进阶段。 |
| POST /v1/admin/tasks/{id}/grants | 发放租约；创建成功为 201。 |
| DELETE /v1/admin/tasks/{id}/grants/{gid} | 撤销已有租约，不能撤销其他任务的租约。 |
| GET /v1/admin/events | 按任务与实例游标分页事件。 |
| POST /v1/tool/execute | 执行 read_file 或 write_file，返回明确原因和执行标记。 |

同步文件、审计和锁等待通过 tokio::task::spawn_blocking 执行，避免阻塞 Tokio worker；认证和健康中的锁等待也有相应处理。异步 waiter 断连不代表已提交的阻塞写入被撤销，调用方不能把网络中断当作安全重试依据。

查询接口不返回 Token、工作区绝对根目录或文件内容。事件游标包含 instance_id，前端须原样传回；重启后旧游标不再有效。一次详情查询由单次时钟快照计算租约状态，前端不自行猜测到期和优先级。

# 09 DeepSeek 协议与可信控制器

真实模型模块由 integrations/deepseek.py 与 demo/llm_live.py 组成。前者只负责模型 HTTP 协议；后者负责把模型工具调用映射到受控的管理员动作或 Agent 文件请求。两者没有把宿主机文件和 Shell 能力直接交给模型。

代码摘录  integrations/deepseek.py  第 49 至 58 行

049  body = json.dumps({"model": self.config.model, "messages": messages,
050                     "tools": tools, "thinking": {"type": "disabled"},
051                     "max_tokens": 2048, "stream": False},
     ensure_ascii=False).encode()
052  if len(body) > 256 * 1024:
053      raise ModelError("模型上下文超出本次演示上限，请缩短任务后重新运行。")
054  request = Request("https://api.deepseek.com/chat/completions", data=body,
055                    headers={"Authorization": "Bearer " + self.config.key,
056                             "Content-Type": "application/json"}, method="POST")
057  try:
058      with self._opener.open(request, timeout=20) as response:

API 端点固定为 api.deepseek.com/chat/completions，model 来自服务端配置，默认 deepseek-flash。thinking disabled；响应只保留公开 content 和 function tool_calls，不展示 reasoning_content。每轮把工具返回值追加为 role=tool、tool_call_id 对应消息，再请求模型。

| 模型工具 | 可信端执行与限制 |
| --- | --- |
| read_file(path) | AgentClient.read_file → Rust；只有受允许的相对路径能成功。 |
| request_write_access() | 控制器可推进 edit，并只给 src/main.rs 发一次 300 秒/1 次租约。 |
| write_file(path, content) | 生成内容来自模型；由 AgentClient 发送，控制器附上已批准 grant_id。 |
| begin_verification() | 控制器只做合法前进迁移；进入 verify 后不能回退继续写。 |
| finish_task(summary) | 必须真实读回、文件一致、API/磁盘审计一致，才标记完成。 |

模型可以请求写权限，但决定授予范围的是预先写好的控制器规则。模型没有管理员 Token，也不能自行发放任意租约或为其他任务授权。

# 10 模型执行循环与完成判定

demo/llm_live.py  第 82 行起；demo/llm_live.py  第 126 行起

每次运行先重置专用演示目标并创建新 Rust 任务。控制器把任务文字和工具 schema 发给模型；模型返回 function 名称和 JSON 参数，经白名单、字段集合、类型和长度校验后才分发。真实 Rust 结果回给模型，策略拒绝允许模型在既定范围内调整方案；网络或模型异常则停止，不切回固定成功脚本。

代码摘录  demo/llm_live.py  第 163 至 171 行

163  if name == "finish_task":
164      if phase != "verify" or verified_hash is None or (written_hash is not None and
     verified_hash != written_hash):
165          return {"error": "First enter verify and read back src/main.rs; readback
     must match the successful write."}
166      require(hashlib.sha256(target.read_bytes()).hexdigest() == verified_hash, "file
     verification failed")
167      advance("done")
168      events, cursor = [], "0"
169      for _ in range(20):
170          page = admin.events(task_id=task_id, after=cursor, limit=100).require(200)
171          require(page["instance_id"] == self.instance, "instance changed")

有写入时，控制器记录成功写内容的 SHA-256；verify 阶段读取目标后记录读回 SHA-256。完成要求二者一致，并由现场文件再次核对；随后推进 done、分页读取本任务事件，与磁盘 JSONL 的同任务记录逐项相等。只读任务可不申请租约，但仍须进入 verify 并读取目标。

## 有上限的工具循环

| 约束 | 具体值与作用 |
| --- | --- |
| 模型与工具次数 | 最多 12 轮响应、24 次模型工具请求；重复调用 ID 停止，未知工具不执行。 |
| 数据和输出 | 单轮最多 2048 输出 Token；响应 1 MiB、上下文 256 KiB；路径 256 字符、内容 65536 字节。 |
| 任务输入 | 浏览器任务最多 1000 字符/4000 UTF-8 字节；不能提交密钥、URL 或管理员工具参数。 |
| 时间语义 | HTTP socket 超时 20 秒；循环在轮次和工具前检查 180 秒预算。暂停或进行中的请求可能延迟退出，不是强制抢占式总时限。 |

verified 只表示上述文件和执行证据通过，不能证明模型完全理解了用户需求。当前不会编译/运行生成程序，也不保证其业务语义正确；模型返回的最终说明同样要结合工具证据阅读。

# 11 前端展示与本地代理

Vue 页面分为总览、任务列表、任务详情和审计。总览的 LiveDemoPanel 新增任务输入、开始/再运行、暂停/继续、模型轮次与用量，并连接真实后台状态；模型模式 total_steps=null，不用固定 13 步百分比制造进度。

| 文件位置与代码入口 | 功能与实现重点 |
| --- | --- |
| front/src/components/LiveDemoPanel.vue 第 63 行起 act 与动态执行面板 | 控制请求只发固定动作、请求键及可选任务文字。异常时查询状态，不自动重复 POST。 |
| front/src/composables/usePolling.ts 第 12 行起 usePolling | 请求完成后再等 1 秒轮询；AbortController、generation 和 epoch 阻止旧响应覆盖新实例。 |
| front/src/composables/useBrokerSession.ts 第 10 行起 observe | 发现 instance_id 变化则增加 epoch 并清空旧数据。 |
| front/src/composables/useAuditEvents.ts 第 8 行起 load 与 reset | 按不透明游标增量分页，以实例和 event_id 去重；最多保留最近 2000 条并提示范围。 |
| web_proxy/server.py 第 34 行起 Handler 与 demo_api | 默认只有四个 GET 映射；显式交互入口才安装演示控制。 |

代理校验本地 Host/Origin、查询参数和静态路径；浏览器的 Authorization/Cookie 不转发。演示 POST 还要求本地 Origin、自定义请求头和 JSON，拒绝任意额外参数。固定控制体上限 256 字节，模型模式为 8192 字节。

工具统计只计算 event_type=result，管理事件和 PENDING intent 不计入成功/失败。模型正常任务可能没有任何拒绝；固定演示则故意触发 5 次拒绝，两个模式不能混报。

# 12 演示文件来源与实际模型任务

demo/fixture.py  第 11 行起；demo/run_live_dashboard.py  第 20 行起

启动器创建 results/local-live-时间-随机标识/fixture/workspace，放入 src/main.rs 与 Cargo.toml。src/main.rs 初始输出 before，旁边另有模拟私有文件用于越界测试。Agent 看到相对路径，Rust 按已配置的 demo 工作区解析；这些文件不是仓库中的实际业务源码。

再运行会创建新任务，同时由可信测试准备逻辑把专用目标重置为初始值。Agent 的运行期读写仍全部走 Rust。旧任务/审计保留，但当前目标文件不属于每个历史任务各自独立的一份快照。

| 真实 DeepSeek 运行 | 已观察到的结果 |
| --- | --- |
| 任务 | 把演示 main.rs 改成输出指定 DeepSeek 完成提示的 Rust 程序，再读回验证。 |
| 模型行为 | 6 轮响应；read → 申请权限 → write → verify → read → finish。文件内容由模型生成。 |
| 执行证据 | 8 条 Rust 执行记录、3 次成功文件工具请求、11 条审计；文件与日志核验通过。 |
| 用量及边界 | 累计 7767 Token；未编译、未运行目标程序，不作为性能对照或语义正确性证明。 |

## 如何查看一次真实运行

页面可按 task_id 进入详情检查阶段与租约，并进入审计页按 request_id 关联工具请求。对应 run_*/agent_run.json 保存模型名、任务文字、轮次、用量、执行记录和摘要；events.json 保存本任务的审计导出。fixture/audit.jsonl 是服务实际写入的日志。

这一轮的 8 条执行记录依次为：创建任务、读取目标、推进 edit、发放租约、写入目标、推进 verify、读回目标、推进 done。其中真正的文件工具只有两次 read 和一次 write，不能把管理动作也算成 8 次工具执行。

修改前后的程序核心语句如下，内容来自这次已核对的演示任务：

before  println!("before");
after   println!("DeepSeek 已通过 AgentFence 完成任务");

API/磁盘事件对比与文件哈希说明发生了哪些操作。模型最终自然语言回复只作为说明，不能单独当作成功证据；现场汇报应同时展示任务、文件与审计。

# 13 测试分层与证据口径

测试把策略、HTTP 路由、真实进程黑盒、前端状态和模型适配分开。可控模型回复用于验证执行器的权限与失败行为，不等于真实模型 API 测试；真实 DeepSeek 调用另有单独记录。

| 层次 | 关键文件 | 已保留结果与范围 |
| --- | --- | --- |
| Rust 策略 | core/tests/security.rs | 阶段、路径、租约顺序、精确到期边界；不含真实网络。 |
| Rust 服务 | server/tests/api.rs 等 | 固定 A/D 场景、故障注入、一次租约 10 并发恰好一次成功、断连等。 |
| 真实 TCP | server/tests/tcp.rs | 真实 Rust 子进程、随机端口、文件与 JSONL 对比。 |
| 独立黑盒 | demo/e2e_cases.py | Ubuntu CI 34/34、0 跳过；Windows 两条符号链接不冒充通过。 |
| Vue 前端 | front/src/**/__tests__/ | 新增模型入口后 31 项、lint、类型检查与 build 通过。 |
| Python 集成 | integrations/tests、demo/tests、web_proxy/tests | WSL2 一轮客户端 16/demo 43/代理 13 项通过；后增两项后模型专项 10 项在两平台通过。 |
| 真实模型 | docs/deepseek-agent.md | 6 轮实跑成功；与可控模型自动回归分开标注。 |

## 历史 Rust 质量门禁

既有补充验证记录为 Windows 默认 77 项、全 feature 81 项、WSL2 全 feature 85 项，均含文档测试。当前 Rust crates 树与该补充版本一致；这是一组历史记录，不是撰写本报告时重新执行整套门禁。

统一交付前仍要再次运行 fmt、Clippy -D warnings、workspace 测试、doc tests、cargo doc 和 release build。CI 文件已定义这些步骤；新增本地模型提交尚未推送，不能预先宣称新远程 CI 已通过。

# 14 性能实验与公平 HTTP 基线

项目区分纯策略微基准与端到端 HTTP 计时。core/examples/policy_bench.rs 只计策略算法，排除网络、元数据、文件、审计和任务锁；历史第一轮允许写入 P50 为 0.093 μs、verify 拒写 P50 为 0.024 μs，不能拿来宣称整个服务只有该开销。

HTTP 实验复用同一 release http_experiment、文件实现与同步审计，只在 Authorization 中切换动态阶段/租约策略与静态 ACL。bench-harness feature 隔离实验入口；正常产品构造始终使用 Enforced，没有 HTTP 参数可切到静态模式。

| 模式与场景 | 正式样本 | P50 ms | P95 ms | P99 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态 read | 300 | 0.865934 | 0.971794 | 1.023401 |
| 动态 write | 300 | 1.346467 | 1.465046 | 2.121966 |
| 动态 deny | 300 | 0.615557 | 0.722127 | 0.738051 |
| 静态 read | 300 | 0.858243 | 0.977902 | 1.047287 |
| 静态 write | 300 | 1.336442 | 1.522512 | 3.766702 |
| 静态 deny | 300 | 0.603288 | 0.722648 | 0.889930 |

受测提交 d03037a：三轮、双模式、read/write/deny 每组每轮 100 个正式样本，合计 1800；另有 360 预热样本。目标文件 4096 字节，逐次新 TCP 连接、并发 1；准备、核验和导出不计入延迟。deny 两模式都读同一白名单外资源并拒绝，不将不对等 I/O 混算。

bench/stats.py 用整数纳秒与 nearest-rank 百分位重算，失败或缺样使整轮失败；不重试、不剔除慢样本。每轮 P50 差值有正有负，不能据三轮就宣称统计显著、固定开销比例或生产性能承诺。

证据：results/member-b/http-bench/linux-d03037a/；说明：docs/member-b-http-bench-report.md。原始样本、响应、文件/租约证据和 manifest 都保留受测来源。

# 15 权限窗口与完整服务内存

## 权限持续时间独立测量

受测提交 44489cb：四种失效场景、双模式、三轮，共 24 实例、30 授权区间和 12 组比较；每次固定观察 6 秒。bench/window_stats.py 对同资源授权区间先求并集，缩减率为 1 减去动态时长除以静态时长。

| 场景 | 动态时长估计范围 | 相对 6 秒静态窗口的缩减 |
| --- | --- | --- |
| TTL 到期 | 4.000000 秒 | 33.333% |
| 离开 edit | 1.799342～1.800924 秒 | 69.985%～70.011% |
| 撤销及再次授权后离开 edit | 3.299652～3.300631 秒 | 44.989%～45.006% |
| 次数耗尽 | 1.912221～1.917606 秒 | 68.040%～68.130% |

起止时刻用客户端 perf_counter_ns 和 HTTP 请求/响应包围，报告中点与保守上下界；它们反映观测分辨率，不是服务端精确提交时刻、统计置信区间或攻击概率。TTL 场景实际有两个 2 秒租约，因此总动态时长约 4 秒。

## RSS 覆盖完整黑盒负载

bench/resources.py 在每个自有 Rust 子进程启动后采样 /proc/PID/status 的 VmRSS/VmHWM，默认目标间隔 5 ms，覆盖 readiness、准备、全部请求和最终审计。D23 重启产生两个进程，因此 34 场景对应 35 进程；共 4806 个样本，观测峰值 5372 KiB，约 5.25 MiB。

只统计 Rust 服务，不包含 Python、前端、模型推理服务或整机内存；顺序进程不求和。procfs 为近似读数且调度不保证每 5 ms 准时，不能宣称捕获所有瞬时峰值或构成生产内存上限。

证据位于 results/member-a/permission-rss/wsl2-44489cb/。两个 manifest 原样保留 dirty=true：已复现 Git 状态查询 5 秒超时，并核对 151 个源码条目匹配受测 Git blob。此说明不把缓存 WSL2 环境称为最终干净环境验收。

# 16 工程规范与后续交付

## 代码与提交可复核

Cargo workspace 固定 Rust/Cargo 1.98.1，统一 Rust 2024 edition；workspace lint 禁止 unsafe 并对缺公共文档报警。公共 Rust 接口采用 ///，模块采用 //!，core 规则带可执行文档示例。Cargo.lock 随库提交，示例与产品共用主实现。

| 提交 | 完成内容 |
| --- | --- |
| c2ca53c 与 44489cb | 完整负载 RSS 与权限窗口实现；分开验证与方法文档。 |
| 9fdc04b | 原始数据、哈希、报告与交接更新。 |
| 30711b0 与 4cd2680 | 网页固定任务控制器与前端操作面板。 |
| d6a9223 与 c1cd5f6 | 真实 DeepSeek 工具循环与自定义任务 UI。 |
| ba258fe | 模型配置、边界、真实 API 实跑与验证记录。 |

## 当前限制应如实说明

第一，网关不能阻止同权限进程绕过 Broker 访问宿主机；工作区须可信且静态。第二，任务和授权未做数据库持久化，在线日志也没有长期容量治理。第三，控制器目前只有临时 src/main.rs 的固定一次授权，不能从网页选择任意真实项目。

第四，模型任务只做文件与审计核验，未接入编译/测试工具和人工审批。第五，日志无密码学防篡改保证，文件替换无跨资源事务。第六，部分计时上限按循环检查，不保证抢占式取消。

## 交付优先级

优先统一并推送交付版本，再检查该版本的 Rust 与集成 CI；随后在新的 Ubuntu 环境从 README 复现，保存源码/工具链/数据清单；最后录制固定安全场景和真实模型两段演示，检查最终文档、样本与开发历史。不能用已存在的历史测试替代这些最终确认。

# 17 给老师汇报的讲解顺序

| 时间 | 建议讲述与现场操作 |
| --- | --- |
| 约 1 分钟 | 说明 Agent 文件工具的风险，以及按阶段、路径、租约控制的目标。展示整体架构。 |
| 约 2 分钟 | 打开 core/policy.rs、path.rs、grant.rs；讲检查顺序、单调到期和一次消费。 |
| 约 2 分钟 | 打开 server/broker.rs 与 files.rs；讲任务锁、临时替换、intent/result 和审计故障语义。 |
| 约 2 分钟 | 网页输入临时文件修改任务，展示 DeepSeek 工具记录、租约及审计；模型 API 失败时用离线固定演示说明权限流程，明确模式切换。 |
| 约 1 分钟 | 给出 34 场景、HTTP、权限窗口与 RSS 的证据位置，说明测量范围和限制。 |

## 可能被问到的问题

为什么叫 Rust 项目，而有 Python 和 Vue？核心鉴权、文件执行、任务锁和审计均由 Rust 完成；Python 负责适配/实验/启动，Vue 负责交互。不能把 Python 代理当成真正执行文件授权的组件。

接入大模型后任务还是写死的吗？文件范围和授权规则固定，任务文字、目标内容和工具调用由模型生成。固定 13 步演示与真实模型模式分开保留。

为什么拒绝也有日志？result 记录明确原因；有的请求在很早的阶段就被拒绝，只有 result，没有 intent。intent 的 PENDING 不表示成功授权。

5.25 MiB 是整个 AI 系统的内存吗？不是，只是指定黑盒负载下，自有 Rust 服务进程的 procfs 观测峰值。

如何证明成功不是页面假数据？可对照真实 task_id/request_id、目标文件哈希、API 分页事件和磁盘 JSONL；已保留独立 TCP 黑盒和模型实跑记录。但这些记录没有密码学存证能力。

# 18 源码导航 核心库

| 文件位置与代码入口 | 功能与实现重点 |
| --- | --- |
| Cargo.toml 第 1 行起 workspace 与统一依赖 | 两个 Rust crate、固定工具链要求、共享依赖、unsafe forbid 和 missing_docs warn。 |
| rust-toolchain.toml 第 1 行起 工具链配置 | 固定 Rust 版本和质量工具，减少不同机器构建漂移。 |
| crates/core/src/lib.rs 第 1 行起 库导出 | 统一暴露 Phase、Grant、Policy、路径、时间和错误类型。 |
| crates/core/src/phase.rs 第 34 行起 Phase::next | 唯一合法后继与 done 终态；JSON 使用小写阶段名。 |
| crates/core/src/policy.rs 第 84 行起 Policy 与 check_lease | 阶段/路径/租约校验，按契约顺序返回原因，不做 I/O 或计数变更。 |
| crates/core/src/path.rs 第 97 行起 validate_relative 与 resolve_existing | 便携相对路径语法、逐级物理检查、canonical root 组件包含判断。 |
| crates/core/src/grant.rs 第 66 行起 Grant::issue/status/consume | 任务路径绑定、TTL/次数上限、单调截止、状态优先级和扣次。 |
| crates/core/src/time.rs 第 1 行起 TimePoint | UTC 展示时间与单调授权时间并列，防止系统时钟回拨影响 TTL。 |
| crates/core/src/reason.rs 第 1 行起 ReasonCode | 稳定错误枚举及 HTTP 状态映射；不把系统路径和底层异常泄露给调用方。 |
| crates/core/tests/security.rs 第 1 行起 策略与边界用例 | 阶段、授权冲突、TTL、路径及平台边界的纯规则测试。 |
| crates/core/examples/policy_bench.rs 第 1 行起 纯策略计时 | 预热、三轮原始样本与百分位；明确排除网络和 I/O。 |

# 19 源码导航 Rust 服务

| 文件位置与代码入口 | 功能与实现重点 |
| --- | --- |
| crates/server/src/main.rs 第 8 行起 进程启动 | 环境变量、回环限制、Configuration、Broker 和 TCP listener。 |
| crates/server/src/config.rs 第 83 行起 配置校验 | 已存在的工作区 root、精确白名单、内容限制与审计隔离。 |
| crates/server/src/http.rs 第 30 行起 app/envelope/run | Axum 路由、传输体上限、Bearer 与角色隔离、阻塞池调度。 |
| crates/server/src/broker.rs 第 549 行起 Broker | 任务/Token/租约状态，身份绑定、锁、工具执行、查询和审计协调。 |
| crates/server/src/authorization.rs 第 1 行起 Authorization 与 Permit | 产品动态授权与 feature 隔离静态实验的唯一策略差异。 |
| crates/server/src/files.rs 第 43 行起 FileOperations 与 LocalFiles | 限量 UTF-8 读取，同目录临时替换，权限保留和故障注入接口。 |
| crates/server/src/audit.rs 第 13 行起 Event/FileSink/AuditStore | JSONL 事件字段、同步落盘、在线 event_id 与失效状态。 |
| crates/server/src/clock.rs 第 1 行起 Clock 与 SystemClock | 可信时间依赖，支持可注入的精确边界测试。 |
| crates/server/src/experiment.rs 第 1 行起 隔离实验构造 | 仅在 bench-harness 下提供静态模式，不是运行时产品开关。 |
| crates/server/examples/http_experiment.rs 第 1 行起 实验入口 | 新建固定模拟夹具，选择 enforced/baseline，复用 Rust 主实现。 |
| crates/server/examples/prepare_fixture.rs 第 1 行起 开发夹具初始化 | 拒绝覆盖已有目录，创建示例文件及策略，便于最小复现。 |

# 20 源码导航 Python 与模型模块

| 文件位置与代码入口 | 功能与实现重点 |
| --- | --- |
| integrations/client.py 第 85 行起 BrokerHttp/AdminClient/AgentClient | 身份分开的 HTTP 适配；限制回环上游，无自动重试/重定向和直接目标文件访问。 |
| integrations/deepseek.py 第 34 行起 DeepSeekClient.complete | 官方 HTTPS、指定模型、工具消息解析、大小/超时约束、错误脱敏。 |
| demo/llm_live.py 第 45 行起 LLMLiveDemo | 任务文字、模型循环、固定审批、调用去重、工具 schema 与完成证据校验。 |
| demo/live.py 第 22 行起 LiveDemo.control/_wait | 单任务运行、请求键去重、暂停/继续、受锁快照；固定模式保留 13 步流程。 |
| demo/run_live_dashboard.py 第 20 行起 交互启动入口 | 按 agent 参数选固定/DeepSeek，创建夹具和自有 Rust/代理，支持正常停止。 |
| demo/fixture.py 第 11 行起 prepare_fixture | 创建全新模拟工作区；BEFORE/AFTER/PRIVATE 是演示数据。 |
| demo/runtime.py 第 26 行起 ManagedBroker | 启动/发现随机端口/健康等待/只停止自有进程；资源实验可挂接观察者。 |
| demo/workflow.py 第 30 行起 execute_flow | 固定安全流程和断言，提供检查点与步骤通知，供离线展示和回归复用。 |
| demo/verify.py 第 76 行起 verify_run | 独立复核目标、租约、调用与 API/磁盘审计，反向测试篡改证据。 |
| demo/e2e_cases.py 第 1 行起 独立黑盒驱动 | A01～A10、D01～D24 及必要输入变体，生成逐条 CSV 和脱敏证据。 |
| web_proxy/server.py 第 34 行起 create_server/Handler | 四个只读映射、静态托管，以及显式注入的演示控制能力。 |

# 21 源码导航 前端 实验与交付证据

| 文件位置与代码入口 | 功能与实现重点 |
| --- | --- |
| front/src/api/client.ts 第 5 行起 ApiError 与 getJson | 保留 request/instance ID，处理取消、网络、坏 JSON 和 HTTP 错误。 |
| front/src/api/demo.ts 第 84 行起 模型任务控制 API | 只提交动作/请求键/任务；不提交凭证、工具参数或端点。 |
| front/src/components/LiveDemoPanel.vue 第 63 行起 交互执行面板 | 固定/模型模式分开展示，暂停/继续、动态进度、用量和模型公开说明。 |
| front/src/views/TaskDetailView.vue 第 1 行起 任务详情 | Rust 阶段、允许路径、租约快照和关联审计。 |
| front/src/views/AuditView.vue 第 1 行起 审计页面 | taskId/result 筛选；结果筛选针对已加载数据，不伪造后端参数。 |
| front/src/utils/audit.ts 第 15 行起 classify/statistics | 只统计 result；识别策略拒绝、执行或输入失败和未确认调用。 |
| bench/run_bench.py 第 28 行起 HTTP 采样 | 配对模式、预热/正式记录、实际文件和租约核对。 |
| bench/window_stats.py 第 27 行起 权限区间统计 | 并集、上下界与时长缩减，不以计划时间代替实际观察。 |
| bench/resources.py 第 24 行起 RSS 观测 | 自有 Linux Rust 子进程 VmRSS/VmHWM 全过程样本。 |
| bench/verify_resources.py 第 15 行起 RSS 复核 | 覆盖场景/重启实例/计数/时间及峰值，离线模式明确不重查夹具。 |
| .github/workflows/rust.yml 第 1 行起 Rust CI | 两平台 fmt、Clippy、测试、文档、release 和实验 feature 门禁。 |
| .github/workflows/dashboard.yml 第 1 行起 集成 CI | 前端/Python/演示/黑盒/三类实验及公开证据 artifact 上传。 |

关键证据入口：docs/test-report.md、docs/member-b-blackbox-report.md、docs/member-b-http-bench-report.md、docs/member-a-permission-rss-report.md、docs/deepseek-agent.md。结果目录按受测提交分开，原始 run_id、样本和 manifest 不因后续文档更新而重写。