# AgentFence Lite 五天竞赛需求与实施方案

前后端分离版 v2.1    计划周期 连续 5 天    团队规模 2 人

本项目采用前后端分离架构：Rust 实现 AI Agent 工具调用安全网关，Vue 3 与 Vite 构建独立前端，Vue Router 管理路由。两名成员在五天内交付源码、可复现演示、测试和开发记录，使评审人员能够独立构建、观察权限拦截并追溯核心功能的实现过程。

工程交付围绕三个标准展开：代码能跑、文档能看懂、开发过程可追溯。最小运行用例与 Git 开发历史是交付物；可执行程序只是其中一部分。本文的命令、接口及数值上限属于本项目实施和验收约定。

# 1 项目目标与范围

## 1 1 核心任务

让 Agent 完成“读取代码、修改指定文件、读取结果确认”的开发任务。权限随 inspect、edit、verify、done 四个阶段变化；写入必须获得管理员发放的短期、限定路径、限定次数的租约；每次工具请求留下可解释的审计记录。

验收须同时展示正常任务完成和越权操作被拒绝。真实 Agent 可用于展示；确定性模拟器必须保留，且实际调用 Rust 网关，不得以预制返回值代替拦截结果。

## 1 2 交付优先级

| 优先级 | 需求范围 | 验收约定 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须 | Rust HTTP 网关、任务状态机、身份隔离 | 可独立启动并经公开接口调用 |
| P0 必须 | 文件允许列表、路径校验、写权限租约 | 默认拒绝；TTL、限次、撤销均生效 |
| P0 必须 | JSONL 审计、Vue 看板、Vue Router、HTTP 适配器 | 前后端独立构建；事件可关联 |
| P0 必须 | 最小用例、测试、实验、文档、Git 历史 | 在干净目录按 README 复现 |
| P1 可选 | 真实模型接入、MCP、策略回放 | P0 验收通过且有余力后再做 |
| P1 可选 | 已有容器方案中的受限执行演示 | 单独说明隔离能力及验证范围 |

本期不实现自研容器或内核沙箱、任意 Shell、互联网抓取、密钥托管、多租户及原生跨平台支持；不使用 LLM 判断操作是否安全。

## 1 3 成功与冻结条件

Day 1 18:00 冻结接口和错误码，Day 4 晚上冻结功能，Day 5 只修复问题和整理交付。完成不少于 30 条固定安全用例，提供策略决策及端到端性能原始数据。支持环境为 Linux 或 WSL2；README 记录实际验证的发行版与工具链版本。

# 2 系统架构与安全边界

## 2 1 调用链与模块职责

Agent 或确定性模拟器

-> Python HTTP Tool Adapter

-> POST /v1/tool/execute

-> Rust Broker

身份校验 -> 阶段与路径策略 -> 租约校验

-> 受控文件操作 -> JSONL 审计

管理员 CLI -> /v1/admin/tasks 及阶段和租约接口

Vue 前端 -> /api 只读代理 -> Rust 管理查询接口

Rust 核心层负责状态机、策略、租约和路径判断；服务层使用 Axum、Tokio 和 Serde 提供 HTTP API、文件操作与审计。frontend/ 使用 Vue 3、Vite、TypeScript 和 Vue Router；web_proxy/ 提供只读查询转发。Python Agent 适配器仅传参，不直接执行文件读写。

## 2 2 角色与信任范围

管理员：创建任务、推进阶段、发放或撤销租约、读取审计事件。Admin Token 只由服务端、管理员工具及本地看板代理持有。

Agent：使用绑定单个任务的 Agent Token 调用工具接口，不能修改阶段、策略或租约，不能查询管理员事件接口。

Vue 看板：只展示任务、租约和事件，通过本地代理读取；路由守卫不代替后端鉴权，浏览器中不得出现 Admin Token。

Broker 是这些受控工具的唯一执行者。五天版本提供工具层权限控制，无法阻止 Agent 绕过 Broker 直接访问宿主机文件或网络。不宣称具备完整操作系统沙箱能力，也不承诺抵御本机高权限攻击者。

## 2 3 阶段权限矩阵

| 阶段 | read_file | write_file | 阶段控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| inspect | 仅允许列表中的文件 | 拒绝 | 管理员推进到 edit |
| edit | 仅允许列表中的文件 | 精确匹配有效租约才允许 | 管理员推进到 verify |
| verify | 仅允许列表中的文件 | 拒绝 | 管理员推进到 done |
| done | 拒绝 | 拒绝 | 终态 |

只允许 inspect → edit → verify → done；重复切换、回退或跳阶段均拒绝。任务进入 done 后不能恢复。这里的“验证”指读取修改后的文件并输出摘要，不向 Agent 提供编译命令或任意 Shell 执行能力。开发者可在演示流程之外运行 cargo test 验证夹具。

## 2 4 演示环境约束

Broker、Vite 和只读代理默认只监听 127.0.0.1。工作区为管理员创建的受信任静态夹具，无符号链接，且不存在外部恶意并发修改。若没有实现防竞态的文件打开，必须在 README 和答辩中说明此限制；不能用路径校验测试替代操作系统隔离证明。

# 3 功能需求与状态约束

## 3 1 FR01 任务与身份管理

管理员创建任务时指定 workspace_id。该值只可引用服务启动配置中已登记的工作区，不能提交任意宿主机绝对路径。服务生成唯一 task_id、初始阶段 inspect 和不可预测的 Agent Token；Token 至少包含 128 位随机熵，并绑定该任务。

Agent Token 只在任务创建响应中返回一次；不写入普通日志、示例配置或截图。后续请求通过 Authorization Bearer 传递。Admin Token 从环境变量读取，不得使用仓库内固定默认密钥；缺少配置时服务启动失败并显示可操作的提示。

五天版任务和租约保存在内存中。服务重启后旧任务、旧 Agent Token 和租约全部失效，必须重新创建；JSONL 文件保留为历史记录。演示控制脚本负责在重启后重新建任务。

验收：两个任务的 Token 不可互换；Agent Token 调用管理接口得到 ROLE_DENIED；无效 Token 不能触发文件访问。重启后旧 Token 返回 INVALID_TOKEN。

## 3 2 FR02 阶段推进

管理员提交目标 phase；服务在任务锁内读取当前状态并验证相邻迁移。只有合法迁移才更新状态并记录事件。离开 edit 后所有写租约立即不再生效；done 阶段拒绝全部工具请求。

验收：每个合法迁移成功一次；inspect → verify、verify → edit 及 done → inspect 均返回 INVALID_TRANSITION，原状态不改变。Agent 无权通过工具参数或管理接口推进阶段。

## 3 3 FR03 路径与资源策略

每个工作区使用明确的相对文件允许列表，例如 src/main.rs、Cargo.toml。工作区根目录在服务启动时解析和固定。工具路径必须逐项精确匹配允许列表，不接受通配符授权和基于字符串前缀的包含判断。

输入只接受使用 / 分隔的非空相对路径。拒绝绝对路径、驱动器前缀、反斜线、空字节、空路径段、. 与 .. 路径段。

路径检查在 JSON 解码后进行，不再执行 URL 解码；禁止通过重复解码把未授权输入变成可访问路径。

检查路径各级组成部分及目标文件，拒绝符号链接和非普通文件；解析后的目标必须仍位于配置的根目录中。

写入仅覆盖已经存在的允许文件；本期不提供创建目录、删除、追加、重命名或读取设备文件等能力。

验收：绝对路径、../、目录符号链接、文件符号链接及 src/main.rs.bak 均不能借 src/main.rs 的许可通过。拒绝后目标及区外夹具内容不变。策略允许但文件不存在时，返回 FILE_NOT_FOUND，不将其误记成策略越权。

## 3 4 FR04 写权限租约

租约只在 edit 阶段发放，仅适用于 write_file。写请求必须显式携带 grant_id；读请求不携带租约。租约与 task_id、工具及规范路径精确绑定，不能跨任务、跨工具或跨文件复用。

| 字段 | 类型或取值 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| grant_id 与 task_id | 字符串 | 服务生成 ID；任务绑定不可更改 |
| tool 与 path | write_file 与允许路径 | 不支持通配符或目录授权 |
| ttl_seconds | 整数 1 至 300 | 本项目上限；演示默认 60 秒 |
| remaining_uses | 整数 0 至 10 | 发放时为 1 至 10；默认 1 次 |
| expires_at | UTC RFC3339 时间 | 用于显示和审计 |
| revoked | 布尔值 | 初始 false；撤销后不可恢复 |

服务使用单调时钟判断有效期，展示时间来自服务端 UTC 时钟。now 等于或大于 deadline 即过期，不接受客户端传入当前时间。同一任务、工具、路径最多保留一个有效租约；再次发放有效租约返回 GRANT_CONFLICT。旧租约过期、撤销或用尽后可重新发放，新旧 grant_id 不同。

## 3 5 并发与撤销语义

五天版采用每任务串行执行的简单方案。阶段变更、租约发放、撤销，以及“校验租约、文件写入、扣减次数”在同一任务互斥边界内完成；不得先在锁外判定可写，再在另一处扣次。

成功替换文件后扣减一次；策略拒绝不扣减；确认未替换目标文件的 I/O 失败不扣减。一次性租约的并发请求最多有一次成功写入。TTL 在进入受控执行临界区时判定；已通过判定并开始执行的操作允许完成，不承诺在过期瞬间取消进行中的 I/O。

撤销操作等待当前同任务操作完成，记录撤销并返回。撤销响应成功返回后开始校验的新请求必须拒绝；撤销之前已进入执行区的请求可能完成。重复撤销同一已撤销租约视为成功，不恢复可用次数。

## 3 6 FR05 受控读写

read_file 只返回 UTF-8 文本；write_file 只接受 UTF-8 content，并返回实际写入字节数。单文件内容上限 64 KiB，HTTP 请求体上限 512 KiB；前者按 UTF-8 字节数计算，后者包含 JSON 编码开销。超过上限不执行文件操作。

写入采用同目录临时文件完整写入后再替换目标，保留必要的原文件权限。替换前失败应清理临时文件并保持原文件不变。此方案用于受信任静态夹具，不宣称解决恶意文件系统竞态或断电后的完整事务恢复。

验收：并发一次性写入、精确到期边界、撤销后请求、空内容写入、超限内容及 I/O 失败均有自动化测试；拒绝和替换前失败不造成原文件被截断。

# 4 HTTP 接口契约

## 4 1 路由与权限

接口使用 JSON；字段、枚举、错误优先级及示例由 A 写入 docs/api-contract.md，经 B 确认后于 Day 1 18:00 冻结。以下路由及第 5 节前端查询契约均为必交内容。

| 方法与路径 | 身份 | 输入与成功结果 |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/admin/tasks | Admin | workspace_id；201 返回任务及一次性展示的 agent_token |
| GET /v1/admin/tasks | Admin | limit；200 返回最近任务列表 |
| GET /v1/admin/tasks/{id} | Admin | 无请求体；200 返回任务与租约快照 |
| POST /v1/admin/tasks/{id}/phase | Admin | phase；200 返回新阶段 |
| POST /v1/admin/tasks/{id}/grants | Admin | tool、path、ttl_seconds、max_uses；201 返回租约 |
| DELETE /v1/admin/tasks/{id}/grants/{gid} | Admin | 无请求体；200 返回撤销状态 |
| POST /v1/tool/execute | Agent | 工具请求；200 返回执行结果 |
| GET /v1/admin/events | Admin | task_id、after、limit；200 返回事件和游标 |
| GET /healthz | 无 | 200 表示存活且审计可用；异常时 503 |

## 4 2 工具请求示例

{

"task_id": "task-001",

"tool": "write_file",

"path": "src/main.rs",

"grant_id": "grant-001",

"content": "fn main() { println!(\"fixed\"); }"

}

read_file 请求仅包含 task_id、tool、path。写入缺少 grant_id 返回 LEASE_REQUIRED；缺少 content 返回 INVALID_REQUEST。ID 示例仅用于说明结构，实际 ID 由服务生成。

## 4 3 统一工具响应

{

"request_id": "req-001",

"allowed": false,

"executed": false,

"reason_code": "LEASE_USED_UP",

"message": "该写入租约的可用次数已用尽",

"duration_us": 210,

"data": null

}

allowed 表示策略是否放行，executed 表示文件操作是否完成。成功时两者为 true、reason_code 为 OK；策略拒绝时两者为 false；策略允许但 I/O 失败时为 true 和 false。duration_us 表示服务端总处理耗时，不等同于纯策略决策耗时。示例中的 210 仅演示字段格式，不是实测值。

成功读 data 含 content、bytes_read；成功写 data 含 bytes_written、grant_id、remaining_uses。错误返回 request_id、reason_code 和说明；客户端按 reason_code 判断结果。

## 4 4 错误码与判定顺序

| HTTP | reason_code | 含义与状态变化 |
| --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_REQUEST | JSON、字段类型、参数范围非法或 workspace_id 未登记 |
| 400 | UNKNOWN_TOOL | 工具名不支持；默认拒绝 |
| 401 | INVALID_TOKEN | 缺失、无效或重启后失效的 Token |
| 403 | ROLE_DENIED / TASK_TOKEN_MISMATCH | 角色不符或 Token 与任务不匹配 |
| 403 | INVALID_STAGE / PATH_DENIED | 当前阶段或资源路径不允许 |
| 403 | LEASE_REQUIRED / LEASE_NOT_FOUND | 缺少租约或该任务不存在指定租约 |
| 403 | LEASE_MISMATCH | 租约工具或路径与请求不匹配 |
| 403 | LEASE_REVOKED / LEASE_EXPIRED | 已撤销或已到期 |
| 403 | LEASE_USED_UP | 剩余次数为零 |
| 404 | TASK_NOT_FOUND / FILE_NOT_FOUND | 合法管理访问的任务不存在；或允许文件缺失 |
| 409 | INVALID_TRANSITION / GRANT_CONFLICT | 阶段迁移非法或已有有效租约 |
| 413 | PAYLOAD_TOO_LARGE | 请求体或文件内容超过限制 |
| 422 | NON_UTF8_CONTENT | 允许读取的文件不是 UTF-8 文本 |
| 500 | IO_ERROR | 文件执行失败；准确返回 executed 状态 |
| 503 | AUDIT_UNAVAILABLE | 审计不可用；阻止后续工具执行 |

传输层先限制请求体大小，再验证身份和角色。已认证请求按“字段结构及工具名、任务绑定、阶段、路径、租约、实际 I/O”的顺序处理。无效 Token 不泄露任务是否存在；Agent 使用有效 Token 指向其他 task_id 时统一返回 TASK_TOKEN_MISMATCH。

对于写租约，依次检查 grant_id 是否存在、绑定是否匹配、是否撤销、是否到期、次数是否耗尽。一个请求同时违反多条规则时，返回第一条失败规则；例如 verify 阶段使用过期租约仍返回 INVALID_STAGE。

## 4 5 配置及运行状态

config/policy.json 声明 workspace_id 到根目录的映射、允许文件列表及内容上限。相对根目录按配置文件所在目录解析。配置加载时验证目录、字段和边界；错误配置导致启动失败，不回退成“允许全部”。本期不实现策略热更新。

服务记录启动实例 ID，事件游标在实例内递增。GET /v1/admin/events 的 task_id 可选，省略时查询当前实例全部事件；limit 默认 100、最大 500，after 为空时从实例起点读取。响应含 events、next_cursor、has_more、instance_id。实例变化后重建任务和游标；旧 JSONL 通过导出文件查看。

# 5 审计事件与本地看板

## 5 1 FR06 审计内容

审计系统可用时，所有工具请求都记录结果；管理操作记录任务创建、阶段变更、租约发放和撤销。每条记录是独立 JSON 对象，以换行分隔，写入受控工作区之外的专用 JSONL 文件。并发写日志必须串行化，不得交错成损坏的 JSON。

| 字段组 | 必需内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | event_id、instance_id、request_id、task_id | 关联实例、任务与请求 |
| 时序 | timestamp、phase、event_type | UTC 时间及事件发生阶段 |
| 资源 | tool、path、grant_id | 标识受控对象；不适用时为 null |
| 决策 | allowed、executed、reason_code | 区分放行、拒绝和执行失败 |
| 运行 | duration_us、decision_us | 总耗时与纯策略判断耗时 |
| 状态 | remaining_uses、expires_at、revoked | 租约状态或变更后快照 |

不记录 Token、Authorization 头、模型密钥及完整文件内容。用户提供的非法 path 应限制长度并转义控制字符；未能解析或未通过认证时，任务、路径、阶段等未知字段使用 null，不猜测补齐。错误信息不得泄露无关宿主机绝对路径。

## 5 2 审计失败的处理

服务启动时检查日志文件可创建并可追加。允许执行的文件操作在执行前写入 intent 事件并确认写入成功，执行后写入 result 事件。两者通过 request_id 关联；看板只把 result 计为完成，缺失 result 的 intent 显示“执行结果未确认”。

执行前审计失败时不访问文件，返回 AUDIT_UNAVAILABLE。若文件已经替换成功但结果日志写入失败，不回滚租约次数，也不声称文件未变化；响应使用 allowed=true、executed=true 和 AUDIT_UNAVAILABLE，服务转为不可用状态并阻止后续工具执行。客户端不能自动重试写入，必须由管理员检查。

任何审计写入失败都使服务进入不可用状态；拒绝事件记录失败仍不得执行文件操作。管理变更在对应状态锁内先成功写入事件，再提交内存变更；失败则不改变状态。管理员修复日志问题后重启恢复，旧任务和租约失效。

本期不承诺断电情况下文件、内存租约和日志之间的事务一致性；不实现日志防篡改签名，不能宣称达到生产级取证能力。

## 5 3 FR07 Vue 只读看板

Vue 页面展示任务、阶段、工具、路径、决策、执行结果及租约状态。按任务与结果筛选事件，按 event_id 去重，默认每 1 秒轮询；加载、空数据、连接失败分别显示。断线时保留内容并标记更新时间。路由和联调要求见下文。

只读代理持有 Admin Token，浏览器只调用 /api。代理限定 GET 查询和上游路径，不转发创建任务、阶段变更、授权、撤销或工具执行。用文本节点渲染输入，不用 v-html 展示日志；管理员操作继续在独立终端完成。

## 5 4 前端技术栈与页面路由

前端使用 Vue 3、Vite、TypeScript 和 Vue Router，采用单页应用。以官方 Vue 模板初始化并启用路由，固定实际验证的 Node.js、npm 和依赖版本，提交 package-lock.json，以 npm ci 复现安装。[F1][F2]

使用 Composition API 和单文件组件，RouterView 承载页面，RouterLink 负责导航。用原生 fetch 封装 API，请求逻辑放 src/api/，页面不分散拼接地址；轮询放 composables/。五天版本不增加 SSR、微前端、复杂全局状态库或浏览器授权操作。

| 路由 | 页面组件 | 内容与行为 |
| --- | --- | --- |
| / | 重定向 | 使用 replace 导向 /dashboard |
| /dashboard | DashboardView | 服务状态、最近任务、已加载事件统计 |
| /tasks | TaskListView | 最近任务的阶段、创建时间及详情入口 |
| /tasks/:taskId | TaskDetailView | 任务状态、租约快照和关联事件 |
| /audit | AuditView | 按任务与结果筛选的审计事件 |
| /:pathMatch(.*)* | NotFoundView | 未匹配路由提示，提供返回入口 |

使用 createRouter 与 createWebHistory(import.meta.env.BASE_URL)，默认部署在根路径，页面组件按路由懒加载。任务不存在显示业务错误，不误导为页面路径不存在；嵌套路由和登录页面不作为本期必需项。[F3]

## 5 5 路由状态与交互约定

/audit 用 taskId 和 result 保存筛选条件；taskId 映射 API 的 task_id，result 仅在前端筛选已加载事件，不发给后端，取值为 all、allowed、denied、failed。守卫只校验参数和设置标题；身份、阶段及租约校验由 Rust 执行，守卫跳转不能作为权限控制。

事件分类以服务端字段为准：reason_code=OK 且 executed=true 才计为成功；策略拒绝计为 denied；I/O、审计异常归为 failed 并保留实际 executed 状态。统计标记“当前加载范围”，不得把最近事件数量写成全历史总数。

进入页面立即加载数据，离开时取消请求并停止轮询。taskId 变化后清空旧游标，旧请求返回不能覆盖新任务；轮询不得重叠。instance_id 变化后清空旧状态并提示重启。后退、前进和直接访问详情页均应正常工作。

## 5 6 前端工程目录

frontend/

src/

router/index.ts          # 集中定义路由

views/                  # 总览 任务 详情 审计 404

components/             # 阶段标签 租约状态 事件表

api/  types/            # HTTP 封装与接口类型

composables/            # 轮询与请求生命周期

App.vue  main.ts

vite.config.ts  package.json  package-lock.json

类型定义与 docs/api-contract.md 同步。前端可以格式化时间和显示倒计时，但租约状态与最终权限以服务端返回值为准。

## 5 7 前端查询接口与代理边界

| 浏览器只读接口 | Rust 上游 | 返回约定 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/tasks | GET /v1/admin/tasks | items、total、truncated、instance_id |
| GET /api/tasks/:id | GET /v1/admin/tasks/{id} | 任务字段、grants、server_time、instance_id |
| GET /api/events | GET /v1/admin/events | 沿用事件分页及游标契约 |
| GET /api/health | GET /healthz | 服务可用状态 |

任务列表 limit 默认 50、最大 100，按创建时间倒序，返回 task_id、workspace_id、phase、created_at、updated_at。total 为当前实例任务总数；截断时 truncated=true，页面标明“仅显示最近任务”。详情补充允许相对路径与租约快照；租约包含 ID、路径、expires_at、remaining_uses、revoked 和 status。status 依次判断阶段不可用、撤销、过期、用尽、有效，并分别返回 stage_inactive、revoked、expired、used_up、active。状态必须由 Rust 计算，不能从分页事件还原。

代理只允许上表映射，校验 ID 和参数，不接受任意上游 URL，不转发浏览器 Authorization。查询不返回 Token、工作区绝对路径和文件内容。上游状态码与 reason_code 保留；代理连接失败返回 502 BROKER_UNAVAILABLE，5 秒超时返回 504 BROKER_TIMEOUT。参数非法为 400，未知 API 为 404，非 GET 为 405；代理错误也返回 JSON 和 request_id，具体错误码在接口文档中固定。

## 5 8 开发联调与部署

Rust 监听 127.0.0.1:8080，代理监听 127.0.0.1:4173，Vite 监听 127.0.0.1:5173 并启用 strictPort。Vite 的 server.proxy 将 /api 原样转发至 4173，代理再访问 Rust。浏览器始终使用同源 /api，无需开放任意来源 CORS。[F4]

Admin Token 仅从代理环境变量读取，不进入 Vite 配置、VITE_ 变量、源码或浏览器存储。前端可配置 VITE_API_BASE=/api。Host 允许实际本机 5173/4173 来源；Origin 有值时校验，不强制同源 GET 携带。[F5]

npm --prefix frontend ci

npm --prefix frontend run dev

npm --prefix frontend run type-check

npm --prefix frontend run lint

npm --prefix frontend run test:unit

npm --prefix frontend run build

上述脚本均须定义在 package.json。build 输出 frontend/dist；演示时由 web_proxy/ 静态托管该目录并处理 /api，Rust 不嵌入前端产物。HTML5 路由深链接刷新回退到 index.html；/api 和缺失静态资源不得回退为 HTML。vite preview 仅作本地预览，不作为正式部署服务。[F3][F6]

## 5 9 前端验收

F01 路由、刷新、后退前进和 404 页正常；F02 API 失败与空状态可区分，代理 POST 被拒；F03 无旧任务响应覆盖、重复轮询或重复事件；F04 构建产物和浏览器请求无凭据。用 Vitest 覆盖 API 错误和轮询取消，记录开发模式与 dist 模式的浏览器验收；后端最小用例仍独立运行。

# 6 Rust 代码与工程规范

## 6 1 可复现构建与质量检查

使用 Cargo workspace 划分 core 和 server；核心 crate 提供可独立测试的库接口。提交 Cargo.toml、Cargo.lock 及 rust-toolchain.toml，后者固定实际验证过的 stable 版本和 rustfmt、clippy 组件。README 记录 rustc -Vv、cargo -V 和支持环境；不只写“安装最新版 Rust”。

代码由 rustfmt 统一格式。Clippy 用于检查潜在错误及常见问题，验收时将警告视为错误。局部 lint 豁免必须精确到相关代码并解释原因，禁止为通过检查而全局关闭警告。[R1][R2]

cargo fmt --all -- --check

cargo clippy --workspace --all-targets --locked -- -D warnings

cargo test --workspace --locked

cargo test --workspace --doc --locked

cargo doc --workspace --no-deps --locked

cargo build --workspace --release --locked

上述命令全部成功退出才满足 Rust 工程验收。首次下载依赖可以联网；缓存准备完成后的确定性 Demo 不依赖在线模型。CI 使用相同工具链和命令；如比赛环境无法运行远程 CI，保留本地执行日志及对应 Git commit，仍必须完成这些检查。

## 6 2 模块和错误处理

policy、phase、grant、path 等模块保持职责清晰；HTTP handler 负责参数转换，不复制核心判断逻辑。统一定义错误类型和 reason_code 映射，I/O 与用户输入失败通过 Result 逐层返回，并补充足够上下文。

生产请求路径不得用 unwrap、expect 或 panic 处理缺失字段、过期租约、文件不存在等可预期失败。测试中可使用断言和 unwrap。客户端超时或断连不能被描述为“写入未发生”；写请求不自动重试，以免重复副作用。

## 6 3 unsafe 使用边界

优先使用安全 Rust 和经过维护的库。本期 core 与 server 默认不引入自行编写的 unsafe；适用时使用 #![forbid(unsafe_code)] 明确约束。该属性不意味着依赖内部完全没有 unsafe。[R5]

如确需 unsafe，应先记录安全 API 无法满足需求的原因，由双方审查后调整项目约束。unsafe 块旁写 SAFETY 注释，说明指针有效性、生命周期、别名、边界或线程安全等必须成立的不变量；公开 unsafe 接口还须提供 Safety 文档，说明调用者责任，并添加针对边界条件的测试。

## 6 4 合并与发布条件

每次功能合并至少运行相关测试和格式检查；每日集成运行完整质量检查。Day 5 的 release 必须对应一个明确 commit。修复后重新生成受影响的测试和实验结果，不得继续使用旧 commit 的“全部通过”截图作为新版本证据。

# 7 文档与开发记录规范

## 7 1 README 的最低内容

仓库根目录必须包含 README.md，使首次接触项目的人无需口头指导即可运行。依次写明项目目的及安全边界、Linux 或 WSL2 环境、工具链、Python 与 Node.js/npm 版本、前后端依赖安装、配置和环境变量、构建启动、最小运行用例、预期输出、测试与性能命令、结果文件位置及常见故障处理。

README 还须说明服务重启会使任务与租约失效、写入超时不可盲目重试、支持的文件类型和大小限制，并提供许可证、第三方来源和已知限制入口。补充前端开发、构建、代理启动、端口、环境变量和深链接回退方法；Day 5 由另一位成员在新目录逐条执行。

## 7 2 Rust 源码文档

crate 和主要模块使用 //! 说明用途、职责与边界；公共结构体、枚举和函数使用 /// 说明参数、返回值、前置条件及错误情况。对有安全含义的行为，如 TTL 边界、撤销语义和路径限定，应直接在接口文档中解释。[R3]

核心库至少提供一个能够编译并执行的正常用例及一个拒绝场景的文档测试。例如展示“edit 阶段持有效租约允许写入”和“verify 阶段拒绝写入”；示例使用最终公开 API 和 assert 断言，不伪造尚未实现的接口。通过 cargo test --workspace --doc --locked 执行，禁止以 ignore 批量跳过示例。[R4]

## 7 3 Git 提交要求

开发开始即使用 Git，按真实工作过程提交。每次提交解决一个明确的逻辑问题，例如增加阶段检查、修复 TTL 边界或补充最小用例。相关代码、测试和必要文档可以在同一提交中完成；不要为了数量把一个不可分割变更拆成无意义片段。

feat(policy): enforce ordered task phase transitions

feat(grant): add single-use write leases

fix(path): reject symlink components

test(grant): cover concurrent single-use requests

docs(readme): add reproducible minimal demo

提交信息交代变更内容，复杂修复在正文说明原因和验证方式。成员使用自己的身份提交；共同完成的工作如实记录贡献。不得倒填开发时间、伪造作者或在交付前人为制造历史。保留能反映开发过程的逻辑提交，不将整个项目压成一次最终提交。

## 7 4 提交证据与来源说明

交付可访问的 Git 仓库和明确版本引用，导出 git log --date=iso-strict --pretty=fuller --stat 供快速查看。若需离线交付，附保留真实历史的 Git bundle 或经验证可恢复的仓库副本；普通源码 ZIP 和日志截图不能替代 Git 历史。

开发记录用于证明贡献可追溯，不能单凭提交次数证明全部原创。docs/provenance.md 记录引用代码、第三方库及外部辅助的使用情况，按赛事规则披露；不得删除原有许可证或把借鉴项目的完整能力归为本项目实现。

# 8 最小运行用例

## 8 1 必交入口与前置条件

交付 demo/setup.sh 和 demo/run_minimal.sh，并在 README 给出以下目标命令。脚本是本期需要实现的交付物；最小用例必须直接调用真实 Rust 服务，完全不依赖模型 API、MCP 或 Web 看板。首次安装依赖需按 README 完成，离线演示前准备好缓存。

bash demo/setup.sh

cargo build --workspace --release --locked

bash demo/run_minimal.sh

setup.sh 校验工具链和 Python 环境，准备 Python 依赖及示例夹具，不修改用户已有工程。run_minimal.sh 创建独立运行目录、生成临时令牌、启动 release 服务、等待健康检查，再分别用管理员和 Agent 客户端完成下列步骤。

## 8 2 固定步骤与断言

| 步骤 | 操作 | 必须观察到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创建任务并读取 src/main.rs | 初始 inspect；读取成功 |
| 2 | 在 inspect 尝试写入 | 403 INVALID_STAGE；文件不变 |
| 3 | 管理员推进到 edit 并发放租约 | 指定文件、60 秒、1 次 |
| 4 | Agent 使用该 grant_id 写入 | 200 OK；内容改变；剩余次数为 0 |
| 5 | 再次使用同一租约写入 | 403 LEASE_USED_UP；文件不再改变 |
| 6 | 请求读取区外模拟私密文件 | 403 PATH_DENIED；不返回其内容 |
| 7 | 推进到 verify 并读取结果 | 可读；写入仍为 INVALID_STAGE |
| 8 | 推进到 done 后再次读取 | 403 INVALID_STAGE |
| 9 | 管理员导出事件并核对断言 | 请求、状态变化和结果可关联 |

模拟私密文件只包含人工测试文本，不使用真实密钥。每次演示创建独立夹具，不直接覆盖项目源码。文件变化通过预期内容或哈希检查，拒绝场景不能只凭界面显示“拒绝”就视为通过。

## 8 3 退出与结果文件

全流程断言通过时返回 0 并显示 MINIMAL_DEMO_PASS；任何断言失败返回非零，并打印 request_id、预期与实际结果。写入 results/<run_id>/minimal_demo.json 和 demo_events.jsonl；保存 run_id、Git commit、工具链及运行时间，不保存令牌。

脚本退出时只停止自身启动的进程并清理自身临时凭据，保留用于验收的结果文件；不得按进程名批量结束其他服务。README 还须给出服务单独启动、管理员操作、Agent 调用及结果查看的分步调试方法。

# 9 测试计划与验收用例

## 9 1 测试层次与统一判定

核心模块做单元测试，具体 crate 的 tests/ 放 Rust 集成测试，demo/e2e_cases.py 负责 HTTP 黑盒测试。虚拟 Cargo workspace 根目录下的 tests/ 不会自动成为成员 crate 的集成测试，目录归属必须明确。

每条用例固定初始阶段、允许路径、租约状态和夹具内容。成功用例核对状态、返回值和实际副作用；拒绝用例同时核对 HTTP 状态、reason_code、文件未改变、租约未错误扣次及对应审计事件。下面列出 10 条正常用例和 24 条异常用例，均为 P0。

## 9 2 正常用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 管理员创建已登记工作区任务 | 201；初始 inspect；得到任务 Token |
| A02 | inspect 读取允许的 UTF-8 文件 | 200；内容正确 |
| A03 | 管理员执行 inspect → edit | 200；状态变为 edit |
| A04 | edit 阶段发放一次性写租约 | 201；路径、TTL、次数正确 |
| A05 | 持有效租约写入指定文件 | 200；仅目标文件改变；扣减一次 |
| A06 | edit 阶段读取允许文件 | 200；得到当前内容 |
| A07 | 管理员执行 edit → verify | 200；所有写租约停止生效 |
| A08 | verify 读取修改后的文件 | 200；内容与预期相符 |
| A09 | 管理员执行 verify → done | 200；任务进入终态 |
| A10 | 管理员分页查询任务事件 | 200；顺序正确、无重复和遗漏 |

## 9 3 身份和阶段异常

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 缺失或无效 Token | 401 INVALID_TOKEN |
| D02 | Agent Token 调用管理接口 | 403 ROLE_DENIED |
| D03 | 任务 A 的 Token 请求任务 B | 403 TASK_TOKEN_MISMATCH |
| D04 | 已认证 Agent 调用未知工具 | 400 UNKNOWN_TOOL |
| D05 | inspect 阶段写入 | 403 INVALID_STAGE |
| D06 | verify 阶段写入 | 403 INVALID_STAGE |
| D07 | done 阶段读取 | 403 INVALID_STAGE |
| D08 | 管理员跳阶段、回退或重复推进 | 409 INVALID_TRANSITION |

## 9 4 路径和租约异常

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| D09 | edit 写入缺少 grant_id | 403 LEASE_REQUIRED |
| D10 | edit 使用到期租约 | 403 LEASE_EXPIRED |
| D11 | edit 使用已撤销租约 | 403 LEASE_REVOKED |
| D12 | edit 使用已耗尽租约 | 403 LEASE_USED_UP |
| D13 | 租约路径与另一个允许路径不符 | 403 LEASE_MISMATCH |
| D14 | 读取未加入允许列表的路径 | 403 PATH_DENIED |
| D15 | 使用绝对路径 | 403 PATH_DENIED |
| D16 | 路径包含 .. 段 | 403 PATH_DENIED |
| D17 | 目标为符号链接 | 403 PATH_DENIED |
| D18 | 父目录为符号链接 | 403 PATH_DENIED |
| D19 | 用 src/main.rs.bak 绕过精确许可 | 403 PATH_DENIED |
| D20 | 路径包含反斜线或空字节 | 403 PATH_DENIED |
| D21 | 写入内容或请求体超过上限 | 413 PAYLOAD_TOO_LARGE |
| D22 | 读取允许路径上的非 UTF-8 文件 | 422 NON_UTF8_CONTENT |
| D23 | 重启后使用旧 Agent Token | 401 INVALID_TOKEN |
| D24 | 相同资源已有有效租约时再次发放 | 409 GRANT_CONFLICT |

## 9 5 并发和故障补充测试

C01 一次性租约并发写入：使用未到期的有效租约且无故障注入，同时发送 10 个请求；恰好 1 个成功，其余为 LEASE_USED_UP，最终次数为 0，内容属于成功请求。

C02 TTL 边界：使用可注入时钟检查到期前、等于到期点、到期后三种状态，不依赖随机 sleep 判断正确性。

C03 撤销顺序：撤销响应成功返回后发起的写入必须被拒绝；已进入执行区的请求按第 3 节语义处理。

C04 文件写入失败：在替换前注入失败，原文件不变、不扣次数，返回 IO_ERROR，allowed=true 且 executed=false。

C05 审计失败：执行前失败不访问文件；执行后失败准确报告已执行并阻止后续工具操作，不自动重试。

C06 配置和输入：损坏 JSON 和未登记 workspace_id 返回 400 INVALID_REQUEST；错误配置阻止启动；允许文件缺失返回 FILE_NOT_FOUND；有效租约允许写入空内容。

## 9 6 测试结果交付

security_cases.csv 每行保存 case_id、类别、前置状态、预期及实际 HTTP 状态、reason_code、文件副作用检查、租约检查、request_id、pass。原始响应在脱敏后随结果留存。全部 P0 用例必须通过；固定用例未通过时先修复，不以平均通过率掩盖失败。

# 10 实验设计与结果要求

## 10 1 安全正确性

分别统计合法通过率和异常拒绝正确率：前者为正确完成的正常用例数除以正常用例总数，后者为被按契约正确拒绝的异常用例数除以异常用例总数。策略越权请求另列拦截率；输入错误和 I/O 故障不混算成成功的策略拦截。

测试报告同时呈现分子、分母、逐条结果及失败原因。固定用例全部通过只证明已覆盖的行为符合契约，不能扩展为“已证明不存在安全漏洞”。

## 10 2 静态和动态权限对照

使用同一夹具、同一任务窗口和同一文件：静态策略在整个窗口允许写入，动态策略仅在 edit 阶段持有效租约时允许。示例窗口为 120 秒、动态租约 TTL 为 30 秒；这些是实验配置，不是结果。

有效权限结束点取 TTL 到期、离开 edit、撤销或次数耗尽中的最早时间。对同一资源的多个授权区间先求并集，再计算持续秒数，避免重复累加。静态基线与动态模式保留相同文件、HTTP 和日志处理条件，仅改变授权策略。

权限暴露缩减率 = 1 - 动态有效授权秒数 / 静态有效授权秒数

分母为零时标记“不适用”。报告给出实际开始、结束和失效原因。该指标衡量授予写权限的时间，不能直接解释成现实攻击概率降低了相同比例。无策略基线仅在隔离的测试入口运行，不能作为产品服务的可切换后门。

## 10 3 性能测量

| 测量层 | 最低样本 | 固定条件与输出 |
| --- | --- | --- |
| 纯策略决策 | 允许与拒绝各不少于 1000 次 | 排除 HTTP、文件 I/O 和日志；输出 P50/P95/P99 |
| HTTP 端到端 | 读、写、拒绝各不少于 100 次 | 包含身份、策略、I/O 及审计；分别统计 |
| 本地基线对照 | 与受测路径同样本量 | 相同文件大小、连接及并发；只改变策略步骤 |
| 资源观测 | 至少覆盖一次完整测试 | 峰值 RSS；吞吐量为可选指标 |

先预热并排除预热数据，再至少运行 3 轮。写入按最多 10 次一批发放租约，批次间续发；发放耗时不计入文件调用样本，并记录批次和准备方式。使用服务端 decision_us 测策略、客户端单调时钟测端到端。报告硬件、操作系统、release 构建、文件大小、并发数、样本量和统计方法，不预先承诺毫秒阈值。

## 10 4 复现入口

python3 demo/e2e_cases.py --base-url http://127.0.0.1:8080

python3 bench/run_bench.py --base-url http://127.0.0.1:8080 --iterations 1000

结果按 run_id 目录保存 security_cases.csv、bench_samples.csv、bench_summary.json、permission_windows.csv、demo_events.jsonl 和 run_manifest.json。manifest 记录 commit、版本、硬件及配置摘要；数值必须来自本次真实运行。

# 11 两人分工与五天计划

## 11 1 目录所有权与协作

成员 A 负责 crates/、config/、Rust 测试和 docs/api-contract.md，重点保证策略、状态和文件操作正确。成员 B 负责 frontend/、web_proxy/、integrations/、demo/、bench/ 及 README，重点保证端到端可运行、可展示、可复现。

接口由 A 起草、B 确认；README 由 B 主笔、A 审核安全表述。双方使用独立分支，每日 16:00 做约 20 分钟集成冒烟测试，晚上记录阻塞和次日任务。跨所有权修改提前沟通，每天演示一条可运行链路，并及时提交真实进展。

## Day 1 建立工程与冻结接口

A 建立 Cargo workspace、固定工具链和依赖锁文件，定义数据结构、角色鉴权、错误码及 Mock 路由；开启 fmt、clippy 和测试流程。B 初始化 Vue/Vite/Router 工程、锁文件和 API 封装，搭建 Python 适配器、夹具及 README。

验收：B 能使用固定请求调用 A 的 Mock；Admin 与 Agent Token 区分明确；18:00 冻结接口、字段、grant_id 语义、页面路由和查询映射。提交工程初始化、契约和适配器等各自有逻辑的变更。

## Day 2 完成阶段与路径约束

A 完成 FR01 至 FR03 及受控读取、写入内部实现；在租约未实现前写接口仍须默认拒绝。B 完成确定性任务、至少 20 条测试、任务与审计页面，通过 /api 接入查询并完善调试文档。

验收：inspect 可读不可写；edit 无租约不可写；绝对路径、穿越和符号链接被拒绝。核心模块已有 //! 和公共接口 /// 文档，不把文档全部推迟到第五天。

## Day 3 完成租约和端到端链路

A 完成 TTL、限次、撤销、串行执行和审计；补并发及错误处理测试。B 完成路由页面、只读代理、最小运行脚本和 HTTP 黑盒测试；仅在 P0 链路稳定后尝试真实 Agent 或 MCP。

验收：一次性租约成功写入后，第二次写入被拒绝；审计和看板能区分策略拒绝与执行失败；最小运行用例返回 0。共同确认文档测试能够执行。

## Day 4 完整回归与实验

A 补齐边界、故障、重启和并发测试，完成纯策略计时。B 回归前端路由与异常状态，运行安全用例、性能和权限对照，生成数据及演示讲稿。

验收：完整演示不靠人工改数据；指标可用脚本重跑；全部 P0 用例通过。晚上冻结功能，后续不再新增协议、工具或隔离方案。

## Day 5 干净环境验收与交付

A 修 P0 问题，执行全部 Rust 质量检查并构建 release；B 在新目录复现 Rust 与前端构建、dist 托管及深链接刷新，整理录屏、4 张截图、指标和历史。双方复核源码、文档与结果对应同一版本，核查无凭据泄露后交付。

# 12 演示流程与交付目录

## 12 1 三至五分钟现场演示

| 时间 | 演示内容 | 屏幕证据 |
| --- | --- | --- |
| 0:00 至 0:40 | 说明任务与工具层边界 | 架构与阶段权限矩阵 |
| 0:40 至 1:20 | inspect 读取成功、写入被拒 | 内容及 INVALID_STAGE |
| 1:20 至 2:20 | 管理员授予 1 次 60 秒租约 | 首次写入成功、再次 LEASE_USED_UP |
| 2:20 至 3:10 | 读取区外模拟文件被拒 | PATH_DENIED 及对应事件 |
| 3:10 至 4:00 | verify 可读拒写，再结束任务 | 修改结果与阶段变化 |
| 4:00 至 5:00 | 展示实测数据与可追溯交付 | 用例、延迟、授权时长和 Git 历史 |

备份 demo/run_deterministic.sh，调用相同真实 HTTP 流程；无在线模型时明确标记“确定性模拟模式”。录屏用于现场故障兜底，不伪装成实时模型运行，也不伪造模型自主选择行为。

## 12 2 最低交付目录

agentfence-lite/

Cargo.toml  Cargo.lock  rust-toolchain.toml

crates/

core/                   # 策略库及 src 内单测

server/                 # HTTP 审计和文件操作

tests/                # 服务集成测试

config/policy.json         # 不含凭据的示例策略

integrations/python_agent/

frontend/                 # Vue Vite Router 独立前端

web_proxy/                # 只读 API 代理和 dist 托管

demo/                     # 夹具 setup minimal e2e 脚本

bench/                    # 性能及权限对照实验

results/<run_id>/          # 脱敏原始数据与运行清单

docs/

api-contract.md         # A 起草 B 确认

threat-model.md          # 安全边界与信任假设

test-report.md           # 覆盖 结果及复现方式

development-log.md       # 每日目标 问题及提交引用

provenance.md            # 来源和贡献说明

demo-guide.md            # 讲稿 故障兜底及证据位置

README.md  LICENSE  .gitignore

Rust 集成测试也可按模块放在 core/tests/；按实际 crate 归属组织。运行凭据、.env、本地缓存、node_modules/、frontend/dist/、target/ 和临时工作区加入 .gitignore。需要交付的脱敏结果、源码和配置样例保留在明确目录中；许可证根据实际使用的代码与依赖确定。

# 13 提交前验收清单

## 13 1 代码可运行

□  Linux 或 WSL2 下，固定工具链能够执行全部 fmt、clippy、test、doc 和 release 构建命令。

□  后端最小用例输出 MINIMAL_DEMO_PASS；前端 npm ci、类型检查、lint、单测和 build 通过。

□  Vue Router 跳转、深链接刷新、404 及轮询正常；未知 /api 返回 JSON，不泄露 Token。

□  Agent 与 Admin 权限隔离，阶段不可跳转，done 为终态；旧 Token 重启后失效。

□  路径允许列表、符号链接拒绝及受控文本读写符合约定；拒绝请求不改变文件。

□  TTL、限次、撤销及并发测试通过，一次性租约不能产生多次成功写入。

□  审计故障、I/O 失败、超限输入有明确返回；不能把失败包装成成功。

## 13 2 文档可理解

□  README 写明依赖、准确版本、安装、配置、启动、最小用例、预期结果、测试、故障处理和安全限制。

□  主要模块有 //!，公共接口有 ///，包含可执行的策略示例；文档构建与文档测试通过。

□  对 unsafe 的约束或例外有记录；存在例外时附 SAFETY 说明、调用前提、审查记录和测试。

□  前后端接口文档、类型、路由、脚本与演示使用一致的字段、错误码及状态语义。

□  清楚说明工具层边界、受信静态夹具前提、重启行为、进行中写入和日志一致性限制。

## 13 3 过程和结果可追溯

□  交付完整源码及可访问仓库，指定最终 commit 或发布引用；离线形式能恢复 Git 历史。

□  提交细粒度且有逻辑，说明作者、变更和验证过程；不伪造时间、不以提交数量冒充贡献证据。

□  至少 30 条固定用例及本方案全部 P0 补充测试通过，逐条结果与原始响应可查。

□  纯策略允许与拒绝各至少 1000 次；端到端各类至少 100 次；报告环境、统计方法及原始样本。

□  录屏、架构图、4 张核心截图和 1 页实测指标已准备，数值与交付 commit 对应。

□  许可证和来源说明完整；仓库、日志、截图和录屏中不存在实际 Token 或模型密钥。

## 13 4 交付检查方法

成员 B 作为首次使用者从新目录运行 README；成员 A 核对权限、日志及已知限制。任何 P0 失败都要记录阻塞并修复后复验，不能以仅能编译、仅有二进制、仅有录屏或仅有界面截图代替完整交付。

交付前固定版本并保存测试清单。修订后重新验证受影响的检查；版本引用、运行清单、文档和实验图表之间必须可相互追溯。

# 14 风险控制与技术参考

## 14 1 停止线与降级顺序

| 风险或触发信号 | 处理约定 |
| --- | --- |
| Day 1 仍在投入自研沙箱或内核隔离 | 停止相关开发，回到 Tool Broker 范围 |
| 接口冻结后仍频繁改变字段 | 由 A 提变更说明，B 确认并同步测试文档；优先保持兼容 |
| 路径越界或单次租约并发成功多次 | 作为 P0 阻断问题修复，禁止用演示成功掩盖 |
| 真实 Agent 或在线 API 不稳定 | 使用确定性模拟器，现场说明运行模式 |
| MCP 或看板开发超时 | 取消 MCP、简化图表样式；保留 Vue、Vite、Router 和核心页面 |
| 数据缺失或无法复现 | 重新运行并自动导出，不填入估算或编造结果 |
| Day 4 仍在新增可选功能 | 停止新增，保留阶段、租约、拦截、审计和自动测试 |

任何降级都不得取消指定前端技术栈、源码、最小用例、Rust 质量检查和真实 Git 历史。容器隔离、网络策略与高级回放移入后续迭代，不影响本期 P0 的完整性。

## 14 2 Rust 官方参考

以下资料用于解释工具和语言机制；本文对命令、测试数量、目录和提交粒度的要求是项目自身验收约定。

[R1] The Cargo Book  cargo fmt

https://doc.rust-lang.org/cargo/commands/cargo-fmt.html

[R2] Clippy Documentation  Usage

https://doc.rust-lang.org/clippy/usage.html

[R3] Rust Reference  Doc comments

https://doc.rust-lang.org/reference/comments.html#doc-comments

[R4] The rustdoc book  Documentation tests

https://doc.rust-lang.org/rustdoc/write-documentation/documentation-tests.html

[R5] The Rustonomicon  How Safe and Unsafe Interact

https://doc.rust-lang.org/nomicon/safe-unsafe-meaning.html

## 14 3 相关项目与本项目差异

NVIDIA OpenShell：https://github.com/NVIDIA/OpenShell

Strands Box：https://github.com/strands-agents/box

上述项目作为隔离、权限控制与 Agent 运行环境的学习参考。AgentFence Lite 聚焦单个编程任务中的阶段权限、限次短租约、可视化审计和可复现实验；不主张这些概念由本项目首创，不宣称达到相关项目的完整能力或安全级别。后续若引用具体代码，应在 provenance.md 标出来源与许可证。

## 14 4 Vue 与 Vite 官方参考

下列资料用于核对 Vue 工程、Vue Router 和 Vite 的机制。具体依赖及 Node.js 版本在 Day 1 选定兼容组合并锁定；验收以仓库锁文件和 README 中实际验证的环境为准。

[F1] Vue  Quick Start

https://vuejs.org/guide/quick-start.html

[F2] Vite  Getting Started

https://vite.dev/guide/

[F3] Vue Router  Different History Modes

https://router.vuejs.org/guide/essentials/history-mode.html

[F4] Vite  Server Options

https://vite.dev/config/server-options.html#server-proxy

[F5] Vite  Env Variables and Modes

https://vite.dev/guide/env-and-mode.html

[F6] Vite  Deploying a Static Site

https://vite.dev/guide/static-deploy.html

## 14 5 前后端分离的完成条件

前端具有自己的 package.json、依赖锁文件、开发命令和静态构建产物；Rust 后端具有独立 Cargo 构建与测试流程。两者以公开 HTTP 契约协作，前端改动无需重编译 Rust，后端最小用例也无需启动前端。

同一 Git 仓库和本地同源部署不影响前后端分离。只读代理属于服务端边界，负责隐藏管理凭据及限定查询；不会将策略执行转移到浏览器。若后续需要在页面创建任务或授权，应另行设计用户认证与服务端权限校验，不直接放开本期只读代理。